## Slide 1: PBL_01 需要予測・在庫最適化 (小売業)
わんだーゲーム本舗 様
演習⑤ 本番実装・運用・展開計画
PoC報告/ご提案書
2022年10月

## Slide 2: これまでの流れ
要求定義
PoC計画
モデル開発(PoC)
実装/運用/展開計画
PoC報告
本番導入のご提案
システム実装
本日→
はじめに
AIを活用する意義を理解・業務プロセスなど必要となる周辺情報を取得し、要求定義する
実際の業務での実現性を検証(PoC)するための計画、評価基準を検討する
データの前処理、モデリングを実施
モデルの性能を評価し、実際の業務での実現性を検証する
実際の業務環境に組込むための業務プロセスを設計 実装・運用方法を計画する
PoC結果のご報告、および本番導入に向けた施策のご提案
本番導入に必要な環境構築やモデルのチューニングを実施する
3

## Slide 3
目次 |  | 01 | エグゼクティブサマリ
 |  | 02 | 現状認識
 |  | 03 | PoCの評価
 |  | 04 | 本番導入に向けたご提案
 |  | Ex. | 参考

## Slide 4: エグゼクティブサマリ
01

## Slide 5
AI予測モデル導入を足掛かりに、3ヵ年でCF・利益率の改善とDX基盤構築をめざす
課題 | 
経 営 | ▸ 売上高、利益率の減少 ▸ 需要予測の見込み誤りによる在庫増加
デ ー タ | ▸ 業務活用できるデータが限定 ▸ 部署・業務横断でのデータ未活用
システム | ▸ データ分析のためのシステム未整備
業 務 | ▸ 一部業務の属人化
人 材 | ▸ データ活用人材の不足
ご提案の概要
3年間で期待できる効果
[施策1]AI予測モデルの活用・推進
▸ 需要予測プロセスにAI予測モデルを導入する
▸ データ活用領域の拡大し、効果を増大させる
▸ 課題を「在庫削減」から「売上拡大」に転換し、
取引を拡大
[施策2]データマネジメントの強化
継続的・自発的なDX推進のため、データマネ ジメント態勢を強化する
▸ データ活用人材の育成
▸ データの品質強化
▸ データガバナンス態勢の整備 等
不良在庫の削減に伴う営業利益率 の改善
・業務の属人化を解消
・需要予測のスキル移転を実現
・販売データ等の拡充
・DX推進のためのシステム導入
・データガバナンス態勢の整備
・データ活用人材の育成
利益率改善
人材
DX基盤
業務改善 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
(CF)改善
テーマ | Phase1 DX体制の確立 | Phase2 不良在庫の削減 | Phase3 店舗売上の拡大
ねらい | AI予測モデルを活用した運用体制確立 データ活用人材の育成 | 予測の対象範囲の拡大 データ活用促進のためのシステム基盤強化、 業務フロー改善 | 在庫削減策から売上拡大策へ転換 部署・業務をまたいだデータ活用
[施策1] AI予測モデル 活用・推進 | 重要予測対象商品170点の売上個数予測 AI予測モデルの安定稼働と精度向上 | 予測対象商品を9,040点に拡大 後続作業の自動化・簡略化 | 経営戦略本部、営業本部や外部データ等の データを活用した需要予測
[施策２] データマネジメ ントの強化 | 売上データの拡充/在庫管理データの整備 データ活用人材の育成 | データストレージ強化 データ品質の強化 | データガバナンス態勢の整備 データセキュリティ強化
16.8人月/年削減(ひと月当たり1.4人月)
在庫削減に伴うキャッシュフロー 改善
01.エグゼクティブサマリ
ご提案
サマリ
6
PoC
評価
現状認識
ご提案

## Slide 6: 現状認識
02

## Slide 7
業務の状況
調達業務の中でも需要予測は難易度が高く、業務が属人化している
情報収集
需要予測
貴社
発注
納品
貴社
3週間
N+1月分
入力
発注数
定量
需要予測
POS
経験/勘
外部情報
販売実績
新製品販売
情報等
店舗配分
納品状況
確認
配分検討
需要予測に経験値が必要で業務が属人化している
仕入先への発注数入力に工数がかかっている
各店舗への商品配分検討に工数がかかっている
発注作業、納品状況確認の工数を勘案したリードタイムのた
め余剰在庫や機会損失へ即時に対応できない
考察
・前年同月の販売実績なし
20点
予実誤差73個/店舗→月間販売個数/店舗 約240%のずれ
（参考値：直近10ヶ月平均）
需要予測の難易度が高く、長い業務経験が必要
・前年同月の販売実績あり 150点
予実誤差266個/店舗→月間販売個数/店舗 約100%のずれ
仕入先
(5社)
02.現状認識
PoC
評価
9
サマリ 現状認識
ご提案

## Slide 8
商品構成
ゲーム関連商品
ゲーム機、ゲームソフト、周辺機器
音楽・映像関連商品
CD、DVD、AudioBook
その他雑貨
Book文房具、ボードゲーム等
経営戦略本部
営業本部
調達本部
管理本部
営業
戦略課
店舗
運営課
経理
財務課
人事
総務課
統括本部
店舗①
店舗②
店舗⑱
…
POS
販売実績
考察
売上を予測するにあたり、他部 署のデータや情報を活用できて いない
直近の業務データは蓄積されて いるものの、複数年に渡って蓄 積されているデータは少ない
活用可能なデータのうち、予測 対象とするデータが少ない
02.現状認識
システム・データの状況
販売データを蓄積しているものの、業務への活用は一部データのみ
98%
未活用
活用可能なデータの内訳
2%
予測対象データ
10
PoC
評価
サマリ 現状認識
ご提案

## Slide 9: 概念実証(PoC)の評価
03

## Slide 10
03.概念実証(PoC)の評価
効 果
業務改善
▸ 売上予測工数の削減に伴う人材の流動化により以下の効果を実現
1.4人月(ひと月あたり) × 12か月 ＝ 16.8人月/年
（人件費換算）1.4人月 × 433万円/年* ＝ 606万円/年
CF 改善
▸ 在庫の削減に伴いキャッシュフロー改善
ただし、取得データからはキャッシュフローの算出できず
利 益 率 改 善
営業利益率低下の主要因が、需要予測の見込み誤りによる「商品の値引き販売・不良在庫の廃棄」と仮定
AI導入の次年度より+0.5%ずつ利益率の改善が見込めると試算
（売上高平均）55.3億円 ×（利益率の改善）0.5% = （営業利益） 27百万円
→前年度対比 +27百万円ずつ改善する
定性効果
▸ 業務の属人化を解消
▸ 需要予測のスキル移転を実現
投資費用
*日本における平均給与（出所：国税庁「令和2年分 民間給与実態統計調査」）
▸ AI予測モデル開発費用
・業務ヒアリング、要求定義、モデリング工程：2人月
2人月 × 125*万円/月 = 250万円
・本番開発・導入：2人月
2人月× 125*万円/月 = 250万円
*人件費単価
出所：一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会「IT価格相場運営プロジェクト研究成果報告書」(2021年4月)
効果・費用検証
AI予測モデル導入によって得られる効果は投資費用を上回る
14
PoC
評価
サマリ 現状認識
ご提案
▸ ランニングコスト
・アプリケーションサポート費用：0.1人月 × 12回 ×125万円 = 150万円
・AIの精度検証：0.1人月 × 12回 ×125万円 = 150万円
・更新費用：0.5人月 × 4回 ×125万円 = 250万円

## Slide 11
在庫数
＋
POS
翌月売上個数
外部情報 市場動向
2人
× 0.7/月
外部データ分析
2人 × 0.7/月 4人 ×0.1/月
発注個数確定
発注個数
検証
1人
発注
在庫数
＋
POS
翌月売上個数
外部情報 市場動向
2人
× 0.7/月
4人 ×0.1/月
売上予測
全店舗×商品 売上予測案
4人 × 0.2/月
発注個数確定
発注個数
売上予測
全店舗×商品
売上予測案
AI予測
外部データ分析
1人
検証
1人
発注
AI予測モデル導入後
内部データ分析
4人 × 0.2/月 1人
課題
AI予測モデル導入前
内部データ分析
内部データ分析業務にひと月当たり1.4人月の工数がかかっている
クリスマスや年末商戦のある12月の売上予測が難しい
前年同月の販売実績がない商品の予測精度が低い
03.概念実証(PoC)の評価
業務プロセス
AI予測モデルを導入し、業務の属人化を排除、作業工数の削減を実現する
PoC
評価
サマリ 現状認識
ご提案

## Slide 12
総 評
課 題
▸ 需要予測プロセスにAI予測モデルを導入することは可能である
▸ 現状よりも高い精度での予測が可能であり、課題となっていた不良在庫の削減が期待できる
性能観点
運用観点
投資効果
▸ 投資費用
▸ 効果
： 開発費用：500万円 ランニングコスト：550万円/年
： 年間で約16.8人月の工数削減
予測精度の向上により不良在庫が低減しキャッシュフローが改善 利益率の低下につながる大幅な値引きも解消
店舗数拡大前の水準まで営業利益率が改善した場合、営業利益は年間27百万円ずつ拡大
▸ 現状の業務フローと比較し、大幅なフローの変更はないため、予測モデルに問題が発生しても人力での対応が可能
▸ 予測値の異常を従来と同じフローで検証することができる
▸ 予測精度は前年同月の販売実績のある商品では予実誤差19%(現行対比▲81%)と人による予測を上回る 前年同月のデータ有無で精度は変わるものの、いずれの場合も改善している
▸ 説明変数がシンプルなため、予測精度が悪化した際の分析が容易
予測モデル活用におけるKPI(例：在庫回転率や利益率等）が設定されていない
人手のかかる業務が依然として残っており、抜本的な業務効率化には至っていない
今後、大量データを保持、分析することになるため、相応のシステム基盤が必要
予測精度の悪化を検知し、モデルを改善する方法が決まっていない
03.概念実証(PoC)の評価
PoC総評
AI予測モデルは、実際の業務において活用可能
PoC
評価
15
サマリ 現状認識
ご提案

## Slide 13: 本番導入に向けたご提案
04

## Slide 14
 | 需要予測プロセスにAI予測モデルを導入する |  |  |  |  | 
[施策1] AIモデルの導入 | ▸ 効果実証済みのアプローチで、短期的に効果を実現する ▸ データ活用領域の拡大し、効果を増大させる ▸ 課題を「在庫削減」から「売上拡大」に転換し、取引を拡大させる |  |  |  |  | 
[施策２] データマネジメン ト強化 | 継続的・自発的なDX推進のため、データマネジメント態勢を 強化する |  |  |  |  | 
 |  | 経 |  | 営 | ▸ ▸ ▸ | データドリブン組織実現のための経営計画策定 データカルチャーの醸成 経営資源の再配分（ヒト・モノ・カネ）
 |  | デ | ー | タ | ▸ ▸ ▸ | 既存データの整備・データの収集 データ品質の改善・強化 部署・業務を横断したデータ整理
 |  | シ ス テ ム |  |  | ▸ ▸ ▸ | AI活用/データ分析の基盤の確立 シームレスなデータ連携の強化 データセキュリティ強化等マネジメント態勢強化
 |  | 業 |  | 務 | ▸ ▸ ▸ | 業務での実践を踏まえた課題・改善点の洗い出し データを活用した部署内の業務フロー確立 部署をまたいだデータ活用・業務連携の推進
 |  | 人 |  | 材 | ▸ ▸ ▸ | デジタル人材（中核人材）の教育・育成 核となるチームでのアジャイル運営（OJT） データ活用スキルの全社展開・普及
04.本番導入に向けたご提案
ご提案
AI予測モデル導入を足掛かりに、3ヵ年でCF・利益率の改善とDX基盤構築をめざす
課題 ご提案の概要
経 営 | ▸ 営業利益率を店舗数拡大前の水準に改善 ▸ データ分析の結果に基づいた経営
データ | ▸ 部署(業務)横断でデータが整理され、活用できる ▸ 業務に活用しやすい形でデータが蓄積されている
システム | ▸ データ蓄積、可視化できるシステムを導入してい る ▸ スムーズなデータ連携、AIを活用可能なシステム の構築
業 務 | ▸ 信頼できる分析結果を導き出し、分析結果に基づ く意思決定ができる
人 材 | ▸ 全社員のデジタルに対する理解度が高く、全社的 に機能横断的なチームでアジャイルに活動できる
PoC
評価
サマリ 現状認識
ご提案
経 営 | ▸ 売上高、利益率の減少 ▸ 需要予測の見込み誤りによる在庫増加
データ | ▸ 業務活用できるデータが限定 ▸ 部署・業務横断でのデータ未活用
システム | ▸ データ分析のためのシステム未整備
業 務 | ▸ 一部業務の属人化
人 材 | ▸ データ活用人材の不足
目指す姿

## Slide 15
Phase1 DX体制の確立 |  |  |  | Phase2 不良在庫の削減 | Phase3 店舗売上の拡大
ねらい |  |  | AI予測モデルを活用した運用体制確立 データ活用人材の育成 | 予測の対象範囲の拡大 データ活用促進のためのシステム基盤強 化、業務フロー改善 | 在庫削減策から売上拡大策へ転換 部署・業務をまたいだデータ活用
[施策1] AI予測モデルの導入 |  |  | 重要予測対象商品170点の予測精度の向上 | 予測対象商品を9,040点に拡大し予測 | 経営戦略本部、営業本部や外部デー タ等のデータを活用した需要予測
[施策２] データマネジメント 強化 | 経 | 営 | データドリブン経営の実現に向けた経営計 画の策定・KPIの設定 | データ活用のポテンシャル人材の発掘や、 リスキリングによる人材開発計画の策定 | 全社横断のデータ分析専門部署の設 置、統括本部のスリム化
 | データ |  | 売上データの拡充/在庫管理データの整備 | データの品質改善・強化 | 部署・業務を横断したデータ整理
 | システム |  | AI活用/データ分析基盤の構築 | データストレージ強化 シームレスなシステム連携の構築 | データセキュリティ強化 データガバナンス態勢の整備
 | 業 | 務 | 予測精度モニタリングの評価基準検討 （AI予測モデルの安定稼働支援） | データの流れや品質を考慮した新たな業 務フローの確立 | 部署をまたいだ業務連携の促進
 | 人 | 材 | 予測精度向上に向けたデータ分析スキルの 獲得（対象：調達本部の現メンバー） | 自部署内でのデータ分析実践 （OJT/調達本部) | データ活用スキルの全社展開・普及
04.本番導入に向けたご提案
アクションプラン
データ活用のステージに応じてテーマを設定し、経営課題の解決をはかる
サマリ
PoC
評価
現状認識
ご提案

## Slide 16
04.本番導入に向けたご提案
システム構成
クラウドを活用し、システム基盤の迅速かつ柔軟な構築を実現する
Phase2 不良在庫の削減 | 予測対象データが増加するた め、データ格納容量を拡大 POSからのデータアップロー ドの自動化、後続の発注業務 へのデータ連携の自動化機能 を追加 | POS | 販売データ 送信 アップロード 処理 Azure Functions | データ抽出・加工 Azure Data Factory | データ格納 Azure Storage Account | AIモデリング データ連携 処理 Azure Machine Learning データ可視化 Azure Functions Power BI | 発注 システム
Phase1 DX体制の確立 | AI予測モデルの運用と、 データ分析・可視化を行う ための最低限の基盤を構築 | POS | 販売データ 送信 | 既存 サーバ | アップロード データ格納 Azure Storage Account | AIモデリング Azure Machine Learning | データ可視化 Power BI
PoC
評価
サマリ 現状認識
ご提案